Załącznik nr 6

Zaawansowanie przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Żabno za 2025 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Stopień zaawansowania realizacji zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Program "Maluch+" Żłobek Łęg Tarnowski | 2023 | 2027 | 160 512,00 | 173 888,00 | 173 8878,00 | Zadanie zrealizowane – dofinansowanie z Unii Europejskiej – 143 492,44 zł |
| 2. | Program "Maluch+" Żłobek Żabno | 2023 | 2026 | 80 256,00 | 86 944,00 | 86 944,00 | Zadanie zrealizowane – dofinansowanie z Unii Europejskiej – 71 746,22 zł |
| 3. | Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Żabno | 2024 | 2027 | 263 799,71 | 263 799,71 | 234 835,07 | Zadanie zrealizowane – dofinansowanie z Unii Europejskiej – 199 609,84 zł |
| 4. | Program Erazmus – Szkoła Podstawowa w Żabnie | 2024 | 2026 | 167 356,84 | 175 799,49 | 139 457,03 | Zadanie zrealizowane – dofinansowanie z Unii Europejskiej - 131 830,41 zł |
| 5. | Cyberbezpieczny Samorząd – wydatki bieżące | 2024 | 2025 | 369 896,60 | 303 640,39 | 303 640,39 | Zadanie zrealizowane |
| 6. | Edukacja włączająca w gminie Żabno | 2025 | 2028 | 0,00 | 42 030,55 | 29 635,80 | Zadanie zrealizowane – dofinansowanie z Unii Europejskiej – 25 226,71 zł |
| 7. | Edukacja włączająca w gminie Żabno | 2025 | 2028 | 0,00 | 88 954,53 | 62 529,95 | Zadanie zrealizowane – dofinansowanie z Unii Europejskiej – 51 221,71 zł |
| 8. | Edukacja włączająca w gminie Żabno | 2025 | 2028 | 0,00 | 49 536,69 | 38 280,81 | Zadanie zrealizowane – dofinansowanie z Unii Europejskiej – 32 666,27 zł |
| 9. | Edukacja włączająca w gminie Żabno | 2025 | 2028 | 0,00 | 43 445,60 | 17 473,97 | Zadanie zrealizowane – dofinansowanie z Unii Europejskiej – 15 633,96 zł |
| 10. | Projekt „Wiem więcej w Gminie Żabno” | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026-2027 rok |
| 11. | Projekt „Wiem więcej w Gminie Żabno” | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026-2027 rok |
| 12. | Projekt „Wiem więcej w Gminie Żabno” | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026-2027 rok |
| 13. | Projekt „Wiem więcej w Gminie Żabno” | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026-2027 rok |
| 14. | Cyberbezpieczny Samorząd – wydatki majątkowe | 2024 | 2025 | 465 343,40 | 531 599,61 | 531 599,61 | Zadanie zrealizowane |
| 15. | Rozwój niebiesko - zielonej infrastruktury w Żabnie | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026 rok – planowana kwota inwestycji 900 000,00 zł |
| 16. | Budowa stanicy rowerowej na dz. nr 2149/9 w m. Żabno | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026 rok – planowana kwota inwestycji 520 000,00 zł |
| 17. | Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Żabno | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026 rok – planowana kwota inwestycji 2 588 410,00 zł |
| 18. | Rozwój infrastruktury przedszkoli w gminie Żabno w zakresie zwiększenia ich dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - Publiczne Przedszkole w Żabnie | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026-2027 rok – planowana kwota inwestycji 2 585 624,00 zł |
| 19. | Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w gminie Żabno w zakresie zwiększenia ich dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - SP Niedomice | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026 rok – planowana kwota inwestycji 4 800 000,00 zł |
| 20. | Modernizacja zabytkowego pałacu w Łęgu Tarnowskim w ramach realizacji projektu „Rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę EnoTarnowskie” | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026 rok – planowana kwota inwestycji 2 455 377,00 zł |
| 21. | Remont drogi gminnej na dz. nr 396/2 w m. Podlesie Dębowe oraz części dz. nr 598 ul. Kościuszki w m. Żabno | 2023 | 2025 | 320 000,00 | 244 261,00 | 235 450,00 | Zadanie zrealizowane |
| 22. | Utrzymanie drogi wojewódzkiej 973 ora 975 na terenie miasta Żabno | 2022 | 2026 | 21 104,00 | 21 104,00 | 21 104 ,00 | Zadanie zrealizowane |
| 23. | Utrzymanie zieleni na terenie miasta Żabna | 2023 | 2027 | 325 000,00 | 325 000,00 | 164 977,56 | Zadanie zrealizowane |
| 24. | Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzierlnych w subregionie tarnowskim - dotacja dla miasta Tarnowa | 2023 | 2025 | 42 251,00 | 42 251,00 | 42 250,91 | Zadanie zrealizowane |
| 25. | Remont drogi gminnej Sieradza nr K203528 dz. nr 1166 | 2023 | 2025 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | Odstąpiono od realizacji zdania |
| 26. | Opracowanie koncepcji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żabno | 2023 | 2025 | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 280,00 | Zadanie zrealizowane |
| 27. | Monitoring wizyjny centrum miasta Żabna | 2024 | 2026 | 23 278,00 | 23 278,00 | 23 278,00 | Zadanie zrealizowane |
| 28. | Opracowanie planu ogólnego Gminy Żabno - zagospodarowanie przestrzenne | 2024 | 2026 | 138 000,00 | 21 177,00 | 15 940,80 | Zadanie zrealizowane |
| 29. | Wykonanie dokumentacji w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr K203528 w km od 0+000 do 1+623 w m. Sieradza – etap I - koncepcja | 2024 | 2025 | 57 810,00 | 57 810,00 | 57 810,00 | Zadanie zrealizowane |
| 30. | Opracowanie projektu nawodnienia oraz wymiany trawnika na dz. nr 1311 i 877, ul. Rynek w Żabnie | 2024 | 2025 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Zadanie zrealizowane |
| 31. | Strategia Rozwoju Gminy Żabno na lata 2021-2030 | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026 rok – planowana kwota projektu 50 000,00 zł |
| 32. | Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Żabno | 2025 | 2026 | 0,00 | 100 000,00 | 63 015,00 | Zadanie zrealizowane |
| 33. | Sporządzenie projektu uchwały Aglomeracji Żabno w niezbędnymi załącznikami wraz z uzyskaniem uzgodnień | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026 rok – planowana kwota projektu 18 450,00 zł |
| 34. | Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Łęgu Tarnowskim | 2022 | 2026 | 760 000,00 | 651 514,00 | 630 141,08 | Zadanie zrealizowane |
| 35. | Modernizacja wewnętrznej instalacji wodno – hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim | 2023 | 2025 | 87 000,00 | 71 000,00 | 66 297,00 | Zadanie zrealizowane |
| 36. | Dostosowanie łazienki w Szkole Podstawowej w Łęgu Tarnowskim dla osób niepełnosprawnych | 2023 | 2025 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | Odstąpiono od realizacji zdania |
| 37. | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Odporyszów | 2023 | 2026 | 42 750,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026 rok – planowana kwota projektu 242 250,00 zł |
| 38. | Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Łęgu Tarnowskim | 2022 | 2027 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026 rok – planowana kwota dotacji inwestycyjnej 1 635 400,00 zł |
| 39. | Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem w m. Sieradza - Fiuk | 2024 | 2025 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | Zadanie zrealizowane |
| 40. | Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie | 2024 | 2025 | 1 200 000,00 | 1 026 224,00 | 1 218 959,00 | Zadanie zrealizowane |
| 41. | Wykonanie dokumentacji projektowej - "Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Niedomice" | 2025 | 2026 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026 rok |
| 42. | Wykonanie przepompowni wody przy Al. Piłsudskiego w m. Żabno | 2024 | 2026 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026 rok |
| 43. | Modernizacja kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Żabnie | 2024 | 2025 | 1 200 000,00 | 1 009 138,00 | 987 499,56 | Zadanie zrealizowane |
| 44. | Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Otfinowie | 2024 | 2026 | 1 250 000,00 | 505 000,00 | 500 639,48 | Zadanie zrealizowane |
| 45. | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efektywności przez obniżenie energochłonności oświetlenia na terenie Gminy Żabno – Polski Ład | 2024 | 2025 | 3 990 000,00 | 3 196 090,64 | 3 143 157,30 | Zadanie zrealizowane |
| 46. | Utworzenie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Siedliszowicach "Centra opiekuńczo - mieszkalne" | 2024 | 2026 | 3 770 359,00 | 3 770 359,00 | 3 461 208,80 | Zadanie zrealizowane |
| 47. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 w Ilkowicach polegająca na budowie chodnika - projekt | 2024 | 2025 | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 080,00 | Zadanie zrealizowane |
| 48. | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.: Modernizacja-Remont drogi gminnej ul. Nowy Świat w m. Niedomice | 2024 | 2025 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | Odstąpiono od realizacji zdania |
| 49. | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żabnie | 2024 | 2025 | 65 000,00 | 77 000,00 | 71 655,00 | Zadanie zrealizowane |
| 50. | Modernizacja przydrożnej kapliczki z figurą NMP w Łęgu Tarnowskim | 2024 | 2025 | 50 000,00 | 55 000,00 | 53 000,00 | Zadanie zrealizowane |
| 51. | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Modernizacji Domu Ludowego miejscowości Siedliszowice" | 2024 | 2026 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026 rok |
| 52. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Modernizacji Domu Ludowego w miejscowości Otfinów” | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 80 000,00 | 17 000,00 | Zadanie zrealizowane |
| 53. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ”Zagospodarowanie terenu na dz. 53/1przy stawie w Pierszycach wraz z terenami przyległymi” | 2024 | 2026 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026 rok |
| 54. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Modernizację istniejącego boiska sportowego na dz. nr. 166 w Pierszycach” | 2024 | 2025 | 30 000,00 | 16 000,00 | 9 000,00 | Zadanie zrealizowane |
| 55. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku 060 km 4+496,20 do 060 km 4+699,39 w m. Otfinów polegająca na budowie prawostronnego chodnika | 2024 | 2025 | 190 000,00 | 235 000,00 | 213 071,22 | Zadanie zrealizowane |
| 56. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku 085 km 0+670,00 do 090 km 0+015,20 w m. Otfinów polegająca na budowie lewostronnego chodnika | 2024 | 2025 | 250 000,00 | 250 000,00 | 95 799,68 | Zadanie zrealizowane |
| 57. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku 090 km 0+043,75 do 090 km 0+339,42 w m. Otfinów polegająca na budowie lewostronnego chodnika | 2024 | 2025 | 250 000,00 | 300 417,00 | 269 663,62 | Zadanie zrealizowane |
| 58. | Budowa chodnika przy ul. Witosa/ Nowa w Łęgu Tarnowskim | 2024 | 2025 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | Odstąpiono od realizacji zdania |
| 59. | Wykonanie dokumentacji na odwodnienie terenu przy drogach gminnych ul. Parkowa i Leśna w m. Łęg Tarnowski | 2024 | 2025 | 37 000,00 | 37 000,00 | 36 800,00 | Zadanie zrealizowane |
| 60. | Zakup solarko-piaskarki | 2024 | 2025 | 145 000,00 | 145 000,00 | 143 049,00 | Zadanie zrealizowane |
| 61. | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej ul. Pawęzowska w Łęgu Tarnowskim, Gmina Żabno" | 2024 | 2025 | 58 000,00 | 58 000,00 | 57 810,00 | Zadanie zrealizowane |
| 62. | Projekt budowy fragmentu odcinka chodnika przy ul. Dąbrowskiego w Żabnie przy drodze wojewódzkiej nr 975 | 2024 | 2025 | 65 000,00 | 65 000,00 | 60 270,00 | Zadanie zrealizowane |
| 63. | Rozbudowa Sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Szkotnik m. Żabno | 2024 | 2025 | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 608,00 | Zadanie zrealizowane |
| 64. | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Niedomicach | 2024 | 2025 | 68 000,00 | 68 000,00 | 61 850,00 | Zadanie zrealizowane |
| 65. | Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Modernizacja budynku remizy na dz. 193 w msc. Pasieka Otfinowska wraz ze zmianą użytkowania budynku" | 2024 | 2025 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 898,00 | Zadanie zrealizowane |
| 66. | Dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żabnie | 2024 | 2025 | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 375,05 | Zadanie zrealizowane |
| 67. | Konserwacja techniczna polichromii sklepienia nawy głównej Kościoła pw. Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Odporyszowie | 2024 | 2025 | 353 427,00 | 353 427,00 | 353 426,97 | Zadanie zrealizowane |
| 68. | Obwodnica Żabna w/c DW 973. 975 - opracowanie dokumentacji projektowej | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026 - 2027 rok – wartość projektu 690 000,00 zł |
| 69. | Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Żabno-Otfinów – opracowanie dokumentacji projektowej | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026 – 2027 rok – wartość projektu 198 000,00 zł |
| 70. | Modernizacja wraz z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami Publicznego Przedszkola w Żabnie | 2024 | 2025 | 0,00 | 90 000,00 | 73 800,00 | Zadanie zrealizowane |
| 71. | Modernizacja Publicznego Przedszkola w Niedomicach | 2024 | 2025 | 0,00 | 60 000,00 | 48 954,00 | Zadanie zrealizowane |
| 72. | Budowa tężni solankowej w miejscowości Żabno - dokumentacja projektowa | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026 rok |
| 73. | Modernizacja placu targowego w Niedomicach | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026 rok |
| 74. | Rozbudowa sieci wodociągowej w Łęgu Tarnowskim | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026 rok |
| 75. | Wykonanie dokumentacji dla modernizacji Domu Ludowego w miejscowości Ilkowice | 2024 | 2026 | 80 000,00 | 47 355,00 | 47 355,00 | Zadanie zrealizowane |
| 76. | Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa Gminnego Centrum Kultury w Żabnie – dokumentacja projektowa | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026 rok |
| 77. | Modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Żabnie | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026 rok |
| 78. | Modernizacja boiska sportowego – boisko boczne w miejscowości Odporyszów - MIRS | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania 2026 rok |